МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ

Задание на ВКР

| Студенту гр. | М24-534 |  | Носов Артём Иванович |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (группа) |  | (фио) |

ТЕМА ВКР

«Разработка и внедрение интеллектуального модуля ранжирования кандидатов на основе семантического анализа резюме и вакансий в систему автоматизированного подбора персонала»

ЗАДАНИЕ

| № п/п | Содержание работы | Форма отчетности | Срок исполнения | Отметка о выполнении Дата, подпись рук. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналитическая часть. Исследование предметной области и существующих технологических решений |  |  |  |
|  | Системный анализ предметной области рекрутмента, процессов найма и ATS-систем | Раздел пояснительной записки ВКР | 05.04.2026 |  |
|  | Исследование предметной области рекрутмента, процессов найма и функциональных возможностей ATS-систем | Раздел пояснительной записки ВКР | 10.04.2026 |  |
|  | Обоснование выбора нейросетевой архитектуры и методов векторного представления текстов резюме и вакансий (BERT, Sentence-BERT) | Раздел пояснительной записки ВКР, список источников | 15.04.2026 |  |
|  | Теоретическая часть. Подготовка данных и проектирование программного решения |  |  |  |
|  | Формирование, анализ, очистка и разметка набора данных, включающего вакансии и резюме | Подготовленный набор данных | 20.04.2026 |  |
|  | Разработка архитектуры пайплайна предварительной обработки данных и модуля семантического анализа | Описание проектных решений | 25.04.2026 |  |
|  | Описание программного интерфейса и механизмов интеграции разрабатываемого модуля с ядром ATS-системы | Описание интерфейсов и схем интеграции (UML/Спецификация) | 05.05.2026 |  |
|  | Инженерная часть. Разработка и реализация программного модуля |  |  |  |
|  | Реализация программных компонентов подготовки данных и машинно-обучающего пайплайна | Исходный код программного модуля | 10.05.2026 |  |
|  | Реализация и дообучение модели семантического сопоставления вакансий и резюме | Обученная модель, результаты экспериментов | 15.05.2026 |  |
|  | Разработка программного модуля ранжирования кандидатов | Исходный код программного модуля | 20.05.2026 |  |
|  | Технологическая и практическая часть. Интеграция, тестирование и оценка результатов |  |  |  |
|  | Проведение экспериментальной оценки качества разработанного алгоритма ранжирования с использованием метрик NDCG, Precision@K и других показателей | Результаты экспериментальной оценки | 25.05.2026 |  |
|  | Интеграция разработанного модуля в целевую ATS-систему или её тестовый контур | Результаты интеграции, исходный код | 01.06.2026 |  |
|  | Оценка практической применимости и экономической эффективности внедрения разработанного решения | Оценка эффективности разработанного решения | 09.06.2026 |  |
|  | Оформление пояснительной записки ВКР и иллюстративных материалов к защите. | Пояснительная записка ВКР, презентация |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

|  | Devlin J., Chang M. W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Proceedings of NAACL-HLT 2019. — 2019. — P. 4171-4186. |
| --- | --- |
|  | Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks // Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019. — 2019. — P. 3982-3992. |
|  | Liu T. Y. Learning to Rank for Information Retrieval // Foundations and Trends in Information Retrieval. — 2009. — Vol. 3. — No. 3. — P. 225-331. |
|  | Jurafsky D., Martin J. H. Speech and Language Processing // 3rd ed. draft. — Stanford University, 2024. |
|  | Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention is all you need // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS 2017). — 2017. — P. 5998-6008. |
|  | Bianchi F., Terragni S., Hovy D. Pre-training is a Hot Topic: Contextualized Document Embeddings Improve Topic Coherence // Proceedings of ACL-IJCNLP 2021. — 2021. — P. 759-766. |

| Дата выдачи задания: |  |  |  |  |  | Руководитель |  |  | Киреев Василий Сергеевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |
| « | 05 | » | апреля | 2026 г. |  | Студент |  |  | Носов Артём Иванович |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |